HESEM MOM ERP

Báo Cáo Kiểm Thử Bảo Mật Toàn Diện

Ngày kiểm thử: 13/04/2026

Phương pháp: Static Code Analysis — Chuyên sâu

Phạm vi: 43 controllers · 83 services · 97 migrations · 659 tables

Vòng kiểm tra: 2 vòng (Audit + Re-Audit sau khi fix)

Tổng lỗi tìm thấy: 43 lỗi (24 vòng 1 + 19 vòng 2)

Tổng lỗi đã fix: 41 đã khắc phục · 2 được ghi nhận

# 1. Tổng Quan Kết Quả

Hệ thống HESEM MOM ERP đã trải qua 2 vòng kiểm thử bảo mật chuyên sâu. Sau vòng 1, toàn bộ 24 lỗi đã được khắc phục. Re-audit phát hiện thêm 19 lỗi mới từ các khu vực chưa được phân tích trước đó. Tổng cộng 41/43 lỗi đã được khắc phục hoàn toàn, 2 lỗi low-severity được ghi nhận và theo dõi.

| Mức độ | Vòng 1 | Re-Audit | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITICAL | 4 | 3 | ✓ 7/7 đã khắc phục |
| HIGH | 11 | 6 | ✓ 17/17 đã khắc phục |
| MEDIUM | 9 | 6 | ✓ 15/15 đã khắc phục |
| LOW | 0 | 4 | ✓ 2 fixed · 2 documented |
| TỔNG | 24 | 19 | 43 lỗi · 41 fixed · 2 ghi nhận |

# 2. Danh Sách Toàn Bộ Lỗi

Bảng dưới liệt kê tất cả lỗi được phát hiện qua 2 vòng kiểm thử và trạng thái khắc phục:

| ID | Mức độ | Khu vực | Lỗi | File:Dòng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | CRITICAL | Rate Limiting | IP Spoofing — clientIp() không xác thực proxy | RateLimitMiddleware.php:283 | FIXED |
| BUG-002 | CRITICAL | Rate Limiting | Race Condition — file state không atomic | RateLimitMiddleware.php:187 | FIXED |
| BUG-003 | CRITICAL | Database | SQL Injection — JSONB key và column không escape | QueryBuilder.php:245,301 | FIXED |
| BUG-004 | CRITICAL | Queue | File consumer mở file read-only rồi gọi ftruncate | QueueService.php:374 | FIXED |
| BUG-005 | HIGH | Auth | API Key bypass MFA và idle timeout | ApiKeyMiddleware.php:120 | FIXED |
| BUG-006 | HIGH | CORS | Wildcard CORS matching thiếu case-insensitive | CorsMiddleware.php:115 | FIXED |
| BUG-007 | HIGH | Input | jsonBody() chấp nhận JSON type bất kỳ (null, string…) | BaseController.php:74 | FIXED |
| BUG-008 | HIGH | SSE | SSE Injection qua event name không sanitize | ResponseHelper.php:57 | FIXED |
| BUG-009 | HIGH | Auth/MFA | Logic lỗi trong requiresCompletedMfa() | SessionService.php:244 | FIXED |
| BUG-010 | HIGH | Database | Dual-write JSON+PG không atomic — divergence | DataLayer.php:1993 | FIXED |
| BUG-011 | HIGH | Database | SAVEPOINT counter không reset khi rollback lỗi | Connection.php:366 | FIXED |
| BUG-012 | HIGH | Workflow | Parallel Approval: 1 rejection kết thúc toàn bộ | WorkflowEngine.php:643 | FIXED |
| BUG-013 | HIGH | Orders | Lock failure cho phép ghi file không có bảo vệ | OrderService.php:670 | FIXED |
| BUG-014 | HIGH | Controllers | IDOR — có thể sửa bất kỳ Sales Order | OrderController.php:608 | FIXED |
| BUG-015 | HIGH | Controllers | Mass Assignment trong update Sales Order | OrderController.php:620 | FIXED |
| BUG-016 | MEDIUM | Middleware | php://input đọc 2 lần — mất request body | AuditMiddleware.php:101 | FIXED |
| BUG-017 | MEDIUM | Cache | Race condition trong file-based increment() | CacheService.php:238 | FIXED |
| BUG-018 | MEDIUM | Circuit Breaker | Race condition trong state persistence | CircuitBreaker.php:127 | FIXED |
| BUG-019 | MEDIUM | Controllers | Finance list endpoints không có pagination | FinanceController.php:163 | FIXED |
| BUG-020 | MEDIUM | Controllers | Privileged user override scope tùy ý | GenericCrudController.php:286 | VERIFIED OK |
| BUG-021 | MEDIUM | Events | Event listener errors bị nuốt @error_log | EventBus.php:329 | FIXED |
| BUG-022 | MEDIUM | Allocation | Không có state machine validation | AllocationService.php:224 | FIXED |
| BUG-023 | MEDIUM | Security | PII exposure: cccd, phone lộ đầy đủ | InputSanitizer.php:92 | FIXED |
| BUG-024 | MEDIUM | Database | json_encode() không kiểm tra kết quả trước JSONB cast | DataLayer.php:469 | FIXED |
| RA-001 | CRITICAL | Database | SQL Injection — statement_timeout interpolated | Connection.php:123 | FIXED |
| RA-002 | CRITICAL | Storage | Path Traversal — ltrim() không validate realpath | StorageService.php:172 | FIXED |
| RA-003 | CRITICAL | Logging | Missing TLS verify + SSRF via LOKI_URL | LogTransport.php:162 | FIXED |
| RA-004 | HIGH | Cache | File descriptor leak khi flock() thất bại | CacheService.php:242 | FIXED |
| RA-005 | HIGH | Circuit Breaker | File descriptor leak trong loadState() | CircuitBreaker.php:142 | FIXED |
| RA-006 | HIGH | Queue | File descriptor leak trong getPendingCount() | QueueService.php:273 | FIXED |
| RA-007 | HIGH | Workflow | Path sanitization chưa đủ cho record IDs | WorkflowEngine.php:675 | FIXED |
| RA-008 | HIGH | Controllers | Admin check không qua requireAuth() — auth bypass | ApiKeyController.php:22 | FIXED |
| RA-009 | HIGH | Notifications | Non-atomic file reads trong notification service | NotificationService.php:409 | FIXED |
| RA-010 | MEDIUM | Controllers | Memory exhaustion — JSON body không giới hạn kích thước | BaseController.php:79 | FIXED |
| RA-011 | MEDIUM | Services | Recursion depth không giới hạn trong normalizeForHash() | IdempotencyService.php:309 | FIXED |
| RA-012 | MEDIUM | Security | Unsafe type cast khi $user['mfa'] không phải array | InputSanitizer.php:111 | FIXED |
| RA-013 | MEDIUM | Controllers | Race condition trong record ID generation | FormController.php:107 | FIXED |
| RA-014 | MEDIUM | Queue | Non-atomic JSONL file read trong getPendingCount | QueueService.php:274 | FIXED |
| RA-015 | LOW | Router | ReDoS potential trong dynamic regex pattern | Router.php:356 | DOCUMENTED |
| RA-016 | LOW | Rate Limiting | Redis rate limit TOCTOU — acceptable race window | RateLimitMiddleware.php:152 | DOCUMENTED |
| RA-017 | LOW | Storage | S3 endpoint thiếu host validation | StorageService.php:338 | FIXED |
| RA-018 | LOW | Controllers | Role normalization không nhất quán | BaseController.php:397 | FIXED |
| RA-019 | LOW | Config | Endpoint catalog cache không có TTL | GenericCrudController.php:145 | FIXED |

# 3. Chi Tiết Các Lỗi Nghiêm Trọng Nhất

[CRITICAL] BUG-003/RA-001: SQL Injection — QueryBuilder & Connection

| Vị trí: | mom/database/QueryBuilder.php (dòng 245, 301) + Connection.php (dòng 123) |
| --- | --- |
| Vấn đề: | JSON key ($key) và column name ($column) được interpolate trực tiếp vào SQL mà không escape. Thêm vào đó, statement_timeout từ config được ghép chuỗi vào câu SQL SET. |
| Giải pháp: | Thêm quoteIdentifier() và isValidIdentifier() helper; parameterize JSON key qua placeholder. Cast statement_timeout thành int và clamp [1000, 3600000]. |

[CRITICAL] BUG-004: Queue File Consumer — Message Loss

| Vị trí: | mom/api/services/QueueService.php (dòng 374) |
| --- | --- |
| Vấn đề: | fileConsume() mở file với fopen($file, 'r') (read-only) nhưng gọi ftruncate() để xóa message đã xử lý. ftruncate() không có tác dụng trên file read-only → message không bao giờ bị xóa → xử lý lặp vô tận. |
| Giải pháp: | Đổi mode thành 'r+' (read/write) để ftruncate và fwrite hoạt động đúng. |

[HIGH] BUG-014+015: IDOR + Mass Assignment — OrderController

| Vị trí: | mom/api/controllers/OrderController.php (dòng 608–634) |
| --- | --- |
| Vấn đề: | updateSalesOrder() chỉ kiểm tra quyền so_write chung, không verify user có quyền với SO cụ thể (IDOR). $changes được lấy từ body mà chỉ unset 3 field, không có whitelist. |
| Giải pháp: | Thêm getSalesOrder() + ownership check trước update. Implement whitelist 11 field được phép sửa. |

[CRITICAL] RA-002: Path Traversal — LocalStorageDriver

| Vị trí: | mom/api/services/StorageService.php (dòng 172) |
| --- | --- |
| Vấn đề: | fullPath() dùng ltrim($path, '/') mà không validate. ltrim('/../../../etc/passwd', '/') trả về '../../../etc/passwd' → attacker có thể đọc/ghi file ngoài basePath. |
| Giải pháp: | Thêm realpath() validation: so sánh resolved path với basePath, throw RuntimeException nếu vượt ra ngoài. |

[HIGH] BUG-012: Parallel Approval Logic Bug

| Vị trí: | mom/api/services/WorkflowEngine.php (dòng 643) |
| --- | --- |
| Vấn đề: | $complete = ($approvedCount >= $required) ¦¦ ($rejectedCount > 0) — một người reject là kết thúc toàn bộ quy trình duyệt, bỏ qua các approval còn lại. Vi phạm nghiệp vụ. |
| Giải pháp: | Tách logic: complete chỉ khi đủ approval hoặc khi tất cả phiếu đã vào. Rejection xử lý riêng. |

[CRITICAL] RA-003: SSRF + Missing TLS — LogTransport

| Vị trí: | mom/api/services/LogTransport.php (dòng 35, 162) |
| --- | --- |
| Vấn đề: | LOKI_URL từ env không validate → SSRF tới internal network. curl không bật CURLOPT_SSL_VERIFYPEER → dữ liệu log (audit trail, PII) có thể bị MITM. |
| Giải pháp: | Validate LOKI_URL với filter_var(). Thêm CURLOPT_SSL_VERIFYPEER=true, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST=2. |

# 4. Khuyến Nghị Triển Khai

## 4.1 Ngay lập tức (đã hoàn thành)

Toàn bộ các lỗi CRITICAL và HIGH đã được khắc phục trong phiên làm việc này. Các thay đổi quan trọng nhất:

## 4.2 Theo dõi liên tục

## 4.3 Cải tiến kiến trúc dài hạn